«УТВЕРЖДАЮ»

ГБОУ ВО «Нижегородский государственный

инженерно-экономический университет»

Проректор по ЭиФ _______________И.Г. Петрякова

Расчёт начальной (максимальной) цены договора

по объекту: Газоснабжение жилых помещений по адресу: Нижегородская область, Воротынский р-н, р.п. Воротынец, ул. Киселева, д. 9, пом. П1, жилое помещение, жилое помещение П2, жилое помещение П3.

Основания для расчета:

1.Положительное заключение экспертизы сметной документации № 4299-5309 от 11.11.2025 г.

2.Утвержденный локальный сметный расчет (ГБУ НО «Нижегородсмета» от 11.11.2025г. № 09/2025)

| Наименование работ и затрат | Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации 3 квартал 2025г., рублях |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Строительные работы | 49 504,44 |
| Монтажные работы | 15 978,45 |
| Оборудование | 164 967,51 |
| Стоимость без учета НДС | 230 450,40 |
| НДС (20%) | 46 090,08 |
| Стоимость с учетом НДС | 276 540,48 |

Начальная (максимальная) цена договора составляет 276 540,48 (Двести семьдесят шесть тысяч пятьсот сорок) рублей 48 копеек.

Срок заключения договора – декабрь 2025г.

Продолжительность выполнения работ: в течение 90 рабочих дней с даты заключения Договора.

Расчет начальной (максимальной) цены договора выполнен с применением проектно -  сметного метода.

СОСТАВИЛ:

Проректор по АХР________________ Цветков А.В.

(подпись)